Утверждена

Постановлением главы администрации

муниципального образования

 сельское поселение «Иволгинское»

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019г. № \_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование комфортной городской среды

муниципального образования сельское поселение «Иволгинское» в 2018-2022годы»

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования сельское поселение «Иволгинское»**

 **в 2018-2022г.г.»**

 **(далее - Программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Формирование комфортной городской среды муниципального образования сельское поселение «Иволгинское» в 2018-2022 г.г. |
| Подпрограммы программы | нет |
| Ответственный исполнитель Программы | администрация МО СП «Иволгинское» |
| Соисполнители программы | ТОС, учреждения и организации, население МО СП «Иволгинское» |
| Цель Программы | Повышение уровня благоустройства территорий сельского поселения « Иволгинское»  |
| Задачи Программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий;Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.)Повышения уровня вовлеченности заинтересованности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Количество благоустроенных дворовых территорий Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорийОхват населения благоустроенными дворовыми территориями Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользованияДоля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества общественных территорий |
| Этапы и срок реализации Программы  | 2018-2022г.г. |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального района | на 2019 год - 3927,55 рублейна 2020-2022 годы – при принятии бюджета объем средств будет уточнен |
| Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем финансирования программы[\*](#sub_222) - 14702,93992 тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год – 2405,36421тыс. рублей,2019 год\* - 4081,48308 тыс. рублей,2020 год\*- 2905,36421 тыс. рублей,2021 год\* - 2405,36421 тыс. рублей,2022 год\* - 2405,36421 тыс. рублей,из них:средства федерального бюджета[\*](#sub_222) - 13500,66914 тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год – 2258,78357 тыс. рублей,2019 год\* - 3996,00441 тыс. рублей,2020 год\* - 2258,78357 тыс. рублей,2021 год\*- 2728,31402 тыс. рублей,2022 год\*- 2258,78357 тыс. рублей,средства республиканского бюджета[\*](#sub_222) - 79160,65073 тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год – 144,17767  тыс. рублей,2019 год\* - 81,40112 тыс. рублей,2020 год\*- 144,17767 тыс. рублей,2021 год\* - 174,14772 тыс. рублей,2022 год\* -144,17767  тыс. рублей,средства муниципальных образований[\*](#sub_222) - 14,1888905 тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год – 2,40296 тыс. рублей,2019 год\* – 4,07755 тыс. рублей,2020 год\* – 2,40296 тыс. рублей,2021 год\* – 2,90246 тыс. рублей,2022 год\* – 2,4029605 тыс. рублей,Трудовой вклад муниципального образования сельского поселения[\*](#sub_222) в том числе по годам:2018 год – трудовой вклад ТОС и граждан поселения;2019 год\* – трудовой вклад ТОС и граждан поселения;2020 год\* – трудовой вклад ТОС и граждан поселения;2021 год\* – трудовой вклад ТОС и граждан поселения;2022 год\* – трудовой вклад ТОС и граждан поселения. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям.Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей.Увеличение заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству. |

\* - подлежит корректировке с учетом соглашений о предоставлении субсидий из республиканского бюджета бюджету муниципального образования «Иволгинский район», [закона](http://80.253.4.49/document?id=29539990&sub=0) Республики Бурятия, решения сессии Совета депутатов о бюджете муниципального образования «Иволгинский район», решения сессии Совета депутатов муниципального образования сельское поселение «Иволгинское» на очередной финансовый год и плановый период.

**Раздел 1. Общая характеристика, основные показатели муниципального образования сельское поселение «Иволгинское»**

Анализ сферы благоустройства в сельском поселении показал, что в последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территории и территорий общего пользования.

Однако в вопросах благоустройства поселения имеется ряд проблем: недостаточный уровень общего благоустройства дворовых территории, низкий уровень экономической привлекательности территории общего пользования. Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Частично пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных дворовых проездов. Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, обустройство детских, спортивных площадок, ограждения территорий на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Всего дворов МКД | из них |
| благоустроенных | нуждающихся в благоустройстве |
| Ед. | Площадь, кв. м. | Кол-во проживаю-щих, чел. | Ед. | Площадь, кв. м. | Кол-во проживаю-щих, чел. | Ед. | Площадь, кв. м. | Кол-во прожива-ющих, чел. |
| Иволгинск | 15 | 8493 | 1278 | 7 | 2952 | 164 | 8 | 5541 | 1114 |

Для поддержания дворовых территорий в надлежащем состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая программа, в которой предусматривается целенаправленная работа по следующим направлениям:

- ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к ним;

- максимальное сохранение существующих малых архитектурных форм, размещение игровых комплексов для детей и подростков разных возрастных групп, площадок для отдыха взрослых;

- ремонт конструктивных элементов, расположенных в дворовых территориях жилых домов;

- озеленение дворовых территорий;

- ремонт и восстановление дворового освещения;

- повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (площадей, городских парков, набережных и т.д.).

Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей сельского поселения.

Частично пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных дворовых проездов. Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, обустройство детских, спортивных площадок, ограждения территорий на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов и улиц в темное время суток.

**Раздел 2. Цели и задачи муниципальной Программы**

Целью реализации Программы является формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также мест массового пребывания населения, входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение детских, спортивных площадок);

реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);

освещение территорий при наличии технической возможности;

размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего).

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов.

**Раздел 3. Целевые индикаторы муниципальной программы.**

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | Дворовые территории |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | штук | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий | % | 53 | 60 | 73 | 87 | 100 |
| 3 | Доля населения проживающая в благоустроенных дворовых территориях | % | 50 | 60 | 72 | 87 | 100 |
|  | Общественные территории |
| 1 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | штук | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Доля благоустроенных территорий общего пользования | % | 22 | 56 | 67 | 78 | 100 |

**Раздел 4. Перечень мероприятий муниципальной программы**

В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение основного мероприятия повышение уровня благоустройства территорий поселения, в том числе следующие мероприятия:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

- благоустройство территорий общего пользования сельского поселения.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов предусматривает:

-ремонт дворовых проездов;

-освещение дворовых территорий;

-установка скамеек;

-установка урн.

Дополнительный перечень предусматривает следующие виды работ:

-оборудование детских и (или) спортивных площадок;

-оборудование автомобильных парковок;

-ограждение территорий;

-озеленение территорий, и т.д.

В реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству предусмотрена трудовая форма участия заинтересованных лиц.

Трудовое участие может быть осуществлено в виде выполнения следующих неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора); другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев).

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в Программу осуществляется проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования сельское поселение «Иволгинское» в соответствии с Порядком рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, предложения граждан о включении общественной территории, подлежащей благоустройству в муниципальную программу.

Перечень мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель основного мероприятия | Сроки реализации | Ожидаемый результат |
| 1 | с. Иволгинск кв. Студенческий д.5,7 | Базаржапова С.В | 2018 год | Спортивная площадка |
| 2 | с. Иволгинск, кв. Студенческий д.4 | Дашамолонов С.В | 2020-2022 | Благоустроенная дворовая территория |
| 3 | с. Иволгинск, кв. Студенческий д.3 | Дашамолонов С.В. | 2020-2022 | Благоустроенная дворовая территория |
| 4 | с. Иволгинск, ул. Набережная д.1,1а, Ленина д.2 | Дашамолонов С.В | 2020-2022 | Благоустроенная дворовая территория |
| 5 | с. Иволгинск, ул. Ленина, д.35 | Дашамолонов С.В. | 2020-2022 | Благоустроенная дворовая территория |
| 6 | с. Иволгинск, ул. Лебедева, д.3 | Дашамолонов С.В | 2019 год | Благоустроенная дворовая территория |
| 7 | с. Иволгинск, ул. Октябрьская, д.4 | Дашамолонов С.В. | 2020-2022 | Благоустроенная дворовая территория |
| 8 | с. Иволгинск, ул. Октябрьская, 44 | Дашамолонов С.В | 2020-2022 | Благоустроенная дворовая территория |
| 9 | Территория для отдыха населения с. Иволгинск, ул. Фабричная | Базаржапова С.В. | 2018 год | Территория отдыха |
| 10 | Площадка для отдыха населения с. Иволгинск, пер. Магистральный | Базаржапова С.В. | 2018 год | Территория отдыха |
| 11 | Площадка для отдыха населения с. Иволгинск, кв. Восточный | Дашамолонов С.В | 2020-2022 | Территория отдыха |
| 12 | Площадка для проведения спортивных мероприятий с. Иволгинск, ул. Спортивная | Дашамолонов С.В. | 2020-2022 | Территория отдыха |
| 13 | Площадка для отдыха населения с. Иволгинск, ул. Тугутова | Дашамолонов С.В | 2020-2022 | Территория отдыха |
| 14 | Территория для отдыха населения с. Каленово ул. Школьная | Дашамолонов С.В. | 2019 год | Территория отдыха |
| 15 | Территория сквера с. Иволгинск, ул. Ленина с. Иволгинск | Дашамолонов С.В | 2019 год | Территория отдыха |
| 16 | Кладбище с.Иволгинск | Дашамолонов С.В. | 2019 год | Территория отдыха |
| 17 | Территория для отдыха населения с. Иволгинск, ул. Куйбышева | Дашамолонов С.В | 2020-2022 | Территория отдыха |
| 18 | Территория отдыха с. Верхняя Иволга ул. Мира | Дашамолонов С.В. | 2020-2022 | Территория отдыха |

**Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование территории | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |
| 2018 г | 2019 г | Плановый период |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий | Дашамолонов С.В. | ВСЕГО | 1407,319 | 1030,4144 | 5555,58653 |
| федеральный бюджет (98%0 | 1379,169 | 841,5051 | 4537,06240 |
| республиканский бюджет (1,9%) | 26,74 | 16,31489 | 87,96345 |
| местный бюджет (0,1%) | 1,41 | 0,85868 | 4,62965 |
| иные источники  |  | 171,73573 | 925,93102 |
| 2 | Общественные территории | Дашамолонов С.В. | ВСЕГО | 998,077 | 3222,80441 | 3086,437008 |
| федеральный бюджет | 978,11546 | 3158,34832 | 3024,70826 |
| республиканский бюджет  | 18,963463 | 61,23328 | 58,64230 |
| местный бюджет | 0,998077 | 3,22281 | 3,086448 |
| иные источники | - | - | - |
|  | ИТОГО |  |  | 2405,396 | 4253,21881 | 7716,09252 |